IZVEŠTAJ O RADU NA PROJEKTU

**BANDS 4 BOOKING**

**Predmet: Poslovni procesi**

**Članovi tima: Stefan Janković 060/2022, Mladen Đokić 146/2022, Aleksandar Varinac 148/2022**

**Prva Nedelja:**

**02.04.2024**: Svi clanovi tima se nalaze na istom mestu gde zajedno pocinjemo izradu projekta. Nakon zajednickog dogovora i uvid u nase prethodno izradjene dijagrame, počinjemo sa izradom početne strane u nasoj aplikaciji. Pri izradi pratimo prototip samog dizajna aplikacije kojeg smo prethodno vec ranije napravili u Figmi. Zamisao je da kada korisnik otvori aplikaciju da ce se na prvoj strani pojaviti sam naziv aplikacije koja dalje korisnika vodi kroz samu aplikaciju. Pocinjemo samu izradu koda za prvu stranicu ali usled problema i gresaka prvog dana je ne zavrsavamo u potpunosti da bi bila funkcionalana. Kolega Mladen je najviše bio angazovan prilikom izrade prve strane dok su kolege Varinac i Jankovic pomagale pri samoj izradi i pratili literaturu kako bi uspesno uradili. Prvog dana u ovoj nedelji smo najviše potrošili vremena zbog samih poteškoća koje smo imali prilikom izrade.

**03.04.2024:** Narednog dana posle smo upitali profesora za pomoć kako bi rešili poteškoće koje smo imali juče. Nakon pomoći profesora uspešno zavrsavamo prvu stranu na samom projektu, pokrećemo i vidimo da uspešno radi.

**05.04.2024:** Počinjemo sa izradom druge strane aplikacije na kojoj bi trebao da se nalazi na neki način meni na kome sam korisnik treba da izabere da li je korisnik usluga ili je izvodjač. Clanovi tima Mladen i Stefan pomazu kolegi Aleksandru koji je po dogovru glavni zadužen za ovaj deo aplikacije. Ovoga puta radimo kuci odvojeni i uz istrazivanje i dosta provedenog vremena trazenju adekvatnih i gledanju video materijala pocinjemo sa izradom sledece stranice, ali je ne zavrsavamo do kraja.

**06.04.2024**: Nakon obaveza na fakuletu tog dana svi članovi tima se okupljaju na jednom mestu i krecu da zavrsavaju drugu stranu projekta. Posle nekog vremena uspešno zavrsavamo drugu stranu. Sledece nedlje nam je bio ispitni rok tako da nismo imali mnogo vremena kako bi se posvetili izradi projekta.

**Druga nedelja:**

**13.04.2024**: Nakon ispitnog roka clanovi tima se sastaju za vikend i krecu sa izradom sledece stranice aplikacije a to je sama login forma koja treba da bude tu u dva oblika tj. za izvodjača i korisnika. Kolega Janković je zaduzen za izradu obe login forme uz pomoc ostalih clanova tima.

**15.04.2024:** Zavrsavamo jednu login formu ali smo imali gresku u samom radu i imali smo probleme u kodu. Nakon dosta vremena pronalazimo renje i uklanjamo gresku i tako uspesno završavamo jos jednu login formu za nasu aplikaciju.

**17.04.2024:** Nakon zavrsenih pocetnih stranica nase aplikacije pocinjemo da se bavimo samim procesima u našoj aplikaciji. Pocinjemo sa izradom menija same aplikacije koja se vidi nakon uspesnog popunjavanja registracije. Zamišljeno je da se tu nalazi meni na kojoj ce korisnik moci da izabere uslugu koju zeli u samoj aplikaciji,ali smo opet imali puno gresaka koje nismo mogli lako da rešimo.